**«Бесплатно»**

**Периодическое печатное издание**

**Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области**

**«Шуховский муниципальный вестник»**

**Порядковый номер выпуска:** *№ 8*

**Дата выхода в свет:** *«04» апреля 2025г.*

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24.03.2025 г. № 15 - П**

**О внесении изменений в постановление администрации Шуховского сельского поселения от 06.06.2022 № 53-П «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 №190 ФЗ Генеральным планом Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Внести изменения в муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в Шуховском муниципальном вестнике.

И.о главы Шуховского

сельского поселения Ю.В.Глебко

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Шуховского сельского поселения

№ 53-П от 06.06.2022 года

(ред.от 24.03.2025 № 15-П)

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А**

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2022 – 2026 годы

**П А С П О Р Т**

муниципальной программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры на территории

Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2022-2026годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в   1. Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"   - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов   1. - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;   - Генеральный план Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области,  - Устав Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Разработчик программы | - Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области |
| Исполнители программы | - Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области |
| Контроль  за реализацией программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области |
| 1. Цель программы | - Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| 1. Задачи программы | * Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; * Обеспечение более комфортных условий проживания населения   Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Сроки  реализации программы | **2022-2026 годы** |
| Объемы и источники финансирования | * Источники финансирования: * - средства местного бюджета -186359,00 руб. * Средства местного бюджета на 2022-2026годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия  программы | * - разработка проектно-сметной документации; * - приобретение материалов; * - мероприятия по организации дорожного движения; * - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1.Содержание, проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является, комплексное развитие систем жизнеобеспечения Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создано муниципальное образование «Шуховское сельское поселение», которое входит в состав муниципального образования «Знаменский муниципальный район». Административным центром Шуховского сельского поселения является с. Шухово.

На 1 января 2025 года общая численность поселения составляет 997 человек. Шуховское сельское поселение входит в состав Знаменского муниципального района Омской области.

Село Шухово - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта.

Село Шухово расположено в 29 км от районного центра с. Знаменское.

Населенные пункты, входящие в состав Шуховского сельского поселения с расстоянием до административного центра д. Тузаклы — 7 км, д. Малобутаково — 5 км, д. Малочередово - 7 км., д. Кондрашино - 17 км, д. Липовка - 1 км.

Общая протяженность дорог местного значения – 20 км.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автодороги** | **Категория** | **Протяженность, км** | **Из них с твердым покрытием, км** | **Вид покрытия** | |
| **а/бетон.** | **переходным покрытием** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| ***Местного значения*** | | | | |  |  |
| 4 | внутрипоселковые дороги |  | 20 | 4,4 | 4,4 |  |

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека.

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Шуховского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |  |
| 2022 | 2023 | 2024г. | 2025 г. | 2026 |
| Численность населения поселения, человек | 1052 | 1008 | 997 |  |  |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию снижения.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Шуховского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы **2022-2026** годы.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1.Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным понижением численности населения, сфер обслуживания и развития сельскохозяйственного производства;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

* Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
* Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
* Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
* Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
* Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Шуховского сельского поселения, а также внебюджетные источники.
* Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**3.2.Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Шуховским сельским поселением. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Шуховского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Шуховское сельское поселение и Совет депутатов Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Шуховского сельского поселения и Совет депутатов Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Шуховского сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Постановлению администрации

Шуховского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

№ 53-П от 06.06.2022 г.

(ред.от 24.03.2025 г.№ 15-П)

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

программных мероприятий

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

на территории Шуховского сельского поселения на **2022-2026** годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, (руб.) | Ответственный  за реализацию мероприятия |
| 1 | Освещение автомобильных дорог  Д. Кондрашино, ул.Набережная;ул.Новая  с.Шухово, ул.Гагарина, ул.Животноводов;  Д.Тузаклы, ул.Зеленая | **2022-2026** |  | Шуховское  сельское поселение |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги  (укрепление обочин, очистка канав)  с. Шухово, ул. Октябрьская - 1,2 км,  ул. 60 лет СССР- 0,2 км | 2022 | Ремонт дороги по ул.60 лет СССР с.Шухово- 105259,00 | Шуховское  сельское поселение |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги  (укрепление обочин, очистка канав)  С.Шухово, ул. Молодежная - 0,25км;  Д.Кондрашино, ул.Центральная -1,5 км;  д. Липовка, ул. Липовская – 1,2 км,  д. Малобутаково, ул. Береговая – 2,2 км,  ул. Зеленая – 0,42 км | 2023 |  | Шуховское  сельское поселение |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги  Обсыпка гравием ул.Октябрьская, с.Шухово  Ул.Центральная,д.Кондрашино | 2024 | Обсыпка гравием ул.Октябрьская, с.Шухово  Ул.Центральная,д.Кондрашино  Нанесение дорожной разметки с.Шухово – 81100 рублей | Шуховское  сельское поселение |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги  (укрепление обочин, очистка канав)  д. Малобутаково ул. Береговая – 2,2 км;  ул. Зеленая – 0,42 км | 2025 |  | Шуховское  сельское поселение |
| 6 | Ямочный ремонт дороги с. Шухово, ул. Ленина | 2025 |  | Шуховское  сельское поселение |
| 7 | Ямочный ремонт дороги с. Шухово, ул. Молодежная | 2025 |  | Шуховское  сельское поселение |
| 8 | Очистка дорог местного значения Шуховского сельского поселения от снега. | 2022-2026. |  | Шуховское  сельское поселение |
| 9 | Нанесение дорожной разметки с.Шухово, ул.Ленина | Ежегодно до 2026 |  |  |
| 10 | Оформление технической документации на земельный участок и части автомобильной дороги расположенной на нём по ул. Молодежная с.Шухово | 2026 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед.** | **Показатели по годам** | | | | | |
| **изм.** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| **1.** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70 | 65 | 60 | 55 | 40 |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03. 2025 г. № 16-П

« О постановке на учет граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных

условий, предоставляемых по договору

социального найма по Шуховскому

сельскому поселению»

Рассмотрев заявление граждан, предложение комиссии по жилищным вопросам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Поставить на очередь Плаксину Светлану Владимировну в общий список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляемых по договору социального найма по Шуховскому сельскому поселению

И.о. главы Шуховского сельского поселения Ю.В.Глебко

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 03.04.2025 г. № 17-П

с. Шухово

**Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Знаменского муниципального района Омской области**

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, постановляю:

1.Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

И.о Главы Шуховского

Сельского поселения Ю.В. Глебко

Приложение №1

к постановлению Главы Шуховского

сельского поселения Знаменского

муниципального района Омской области

от 03.04.2025 года № 17-П

**Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория объекта (здание, сооружение, строение, нежилое помещение) | Адрес объекта | Площадь объекта | Назначение объекта | Площадь арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, включенного в перечень | Количество арендаторов | Срок заключения договоров аренды, включенных в перечень |
| 1 | Нежилое строение | Омская область, Знаменский район, 200 м. северо-западнее дер.Тузаклы  (Молочная ферма) | 3250,8 кв.м |  |  |  |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2025 года № 18-П

«О присвоении адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях упорядочения адресной системы по Шуховскому сельскому поселению Знаменского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Жилому помещению ( квартире) с кадастровым номером 55:05:060101:578 , площадью 82,0 кв.м, 1982 года постройки, присвоить адрес: Российская Федерация, Омская область, Знаменский муниципальный район, Шуховское сельское поселение, село Шухово, улица 60 лет СССР, д.1,кв.2.

И.о главы Шуховского

сельского поселения Ю.В. Глебко

**Учредитель:** *Совет и Администрация Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области*

**Главный редактор:** *Ответственный за выпуск – Данченко Алина Анатольевна*

***Тираж:*** *50 экземпляров бесплатно*

**Адреса редакции, издателя, типографии:** *Омская область Знаменский район село Шухово улица Ленина д. 34 а*